## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Концепции долгосрочного развития площадки АО «Приморский завод» как многопрофильного порта и разработку Единого бизнес-плана развития порта

Цели выполнения работ: 1) определение оптимальной концепции развития площадки (далее – Концепция) АО «Приморский завод» (далее – «Компания») как многопрофильного порта; 2) подготовка единого бизнес-плана для привлечения заемного (банковского) финансирования под проект развития площадки в соответствии с утвержденной Концепцией.

Ключевые задачи

- Технический обзор существующих объектов и инфраструктуры площадки Компании;

- Разработка Концепции долгосрочного развития площадки Компании, включая выявление приоритетных бизнес-направлений и обоснование их коммерческой (экономической) эффективности, оценку вариантов оптимального объема и формата их развития, а также разработку и обоснование стратегической дорожной карты развития порта (оптимальная этапность и очередность развития направлений, ключевые вехи и точки принятия решений);

- Согласование и утверждение Концепции долгосрочного развития портовых мощностей Компании с руководством и/или акционерами Компании;

- Разработка Единого бизнес-плана порта (по приоритетным направлениям, утвержденным в Концепции), отвечающего основным требованиям банков для целей привлечения промежуточного финансирования в форме бридж-кредита;

- Консультационное сопровождение рассмотрения Единого бизнес-плана в банках-потенциальных кредиторах проекта.

Этапы выполнения работ

Этап 1. Проведение технического обзора существующей площадки Компании

  - Аудит мнений/интервью с представителями руководства и/или акционеров Компании, в т.ч. для понимания приоритетов и гипотез по источникам роста и развитию порта;

  - Сбор, анализ и систематизация имеющейся информации (данных и документации) по существующей площадке Компании, объектам и сооружениям в её составе, текущей деятельности, определение границ объекта, обеспеченности внешней инженерной и транспортной инфраструктурой и техническими условиями, ограничениям, уточнение планируемых технических показателей;

  - Посещение и визуальный осмотр территории и объектов на существующей площадке Компании.

Результаты работ по этапу:

- Промежуточный отчет «Результаты технического обзора существующего состояния площадки АО «Приморский завод»;

- Аналитическая записка «Начальный список гипотез по развитию площадки: результаты опроса мнений руководства и акционеров АО «Приморский завод».

Этап 2. Разработка Концепции долгосрочного развития площадки АО «Приморский завод» как многопрофильного порта.

Подэтап 2А. Определение «короткого списка» потенциальных бизнес-направлений

  - Определение и согласование «длинного списка» рассматриваемых потенциальных бизнес-направлений, с учетом начального списка гипотез по развитию площадки, полученного на Этапе 1 от руководства и/или акционеров Компании, а также предложений Консультанта по вариантам бизнес-направлений для дальнейшего рассмотрения. 
Состав «длинного списка» должен включать, по меньшей мере, следующие направления:

    - Угольный терминал;

    - Наливной терминал нефтепродуктов;

    - Терминал глинозема;

    - Терминал генеральных грузов (в т.ч. Ro-Ro);

    - Контейнерный терминал.

    - Альтернативные направления.

Максимальный размер «длинного списка»: не более 10 бизнес-направлений. Бизнес-направление «Судоремонт» не включается в длинный список.

  - Характеристика потенциальной рыночной ниши для Компании по каждому из бизнес-направлений «длинного списка»:

    - Оценка текущей рыночной конъюнктуры: анализ экспортно-импортных потоков продукции; географическое распределение экспорта и импорта; крупнейшие грузоотправители и грузополучатели; распределение грузопотоков по действующим портам;

    - Укрупненный прогноз влияния внешних факторов: анализ влияния профильных государственных программ развития и национальных проектов, межгосударственных соглашений и планов; стратегий и планов стран-основных торговых партнеров РФ по продукции данного бизнес-направления; планов развития крупнейших промышленных предприятий Сибири и Дальнего Востока РФ в части, касающейся увеличения трансграничных перевозок;

    - Оценка и общий прогноз конкуренции (в части портов Дальнего Востока РФ, включая порты Аврора, Суходол, Сибантрацит, Ванино и др.): текущий грузооборот по номенклатуре бизнес-направления; существующие мощности по перевалке; планы по загрузке; планы по наращиванию мощностей; заключенные партнерские соглашения/аффилированность с крупнейшими грузополучателями и грузоотправителями; полученные или ожидаемые государственные льготы и субсидии портов; существующие основные ограничивающие факторы деятельности портов-конкурентов;

    - Анализ и прогноз основных ограничений и рисков: анализ существующей и перспективной инфраструктуры для обеспечения оборота грузов по данному бизнес-направлению (включая инфраструктуру Восточного полигона АО «РЖД»), анализ рисков ужесточения государственного регулирования экспорта-импорта продукции (введение ограничений, пошлин и т.п.);

    - Характеристика перспективной рыночной ниши: прогноз объемов экспорта/импорта грузов по данному бизнес-направлению с учетом всех вышеперечисленных факторов; прогноз потенциального распределения грузооборота по портам-конкурентам; характеристика свободной рыночной ниши для Компании.

  - Формирование, согласование и утверждение «короткого списка» потенциальных бизнес-направлений с учетом результатов выполнения работ по п. 2.2.

Подэтап 2B. Концептуальная технико-экономическая проработка бизнес-направлений, включенных в «короткий список»

  - Концептуальная технико-экономическая проработка бизнес-направлений, включенных в «короткий список» (по каждому из таких бизнес-направлений, в дополнение к результатам уже проведенного в рамках п. 2.2. анализа):

    - Дополнительный рыночный анализ: анализ рыночной потребности в обеспечении разгрузки и погрузки судов различного класса с учетом спроса и ограничений; выявление наиболее перспективных компаний-клиентов; определение рекомендуемого перечня услуг Компании в рамках данного бизнес-направления на основе анализа предложений портов-конкурентов и анализа потребностей и предпочтений компаний-грузоотправителей и грузополучателей;

    - Вариативная проработка принципиальных технологических решений: описание вариантов выбора технологии обработки грузов по данному бизнес-направлению; определение основных технологических блоков; концептуальная вариативная проработка технологических решений и посадки на генплан; предварительная оценка потребности в дноуглубительных работах и строительстве дополнительных гидротехнических сооружений; описание преимуществ и недостатков вариантов, выбор оптимального технологического и компоновочного варианта, в том числе с учетом путевого ж/дорожного развития;

    - Разработка укрупненной дорожной карты развития бизнес-направления, выделение и описание основных этапов и очередей (при необходимости – по вариантам);

    - Предварительная экспертная оценка экономики бизнес-направления: определение сценариев макропараметров; укрупненный прогноз грузооборота, потребления номенклатуры услуг; укрупненный прогноз цен на услуги; предварительная экспертная оценка капитальных и операционных затрат (по классу точности, примерно соответствующему Классу 5 по AACEI); предварительные показатели экономической эффективности бизнес-направления.

    - Концептуальный анализ стратегических рисков и возможностей в развитии данного бизнес-направления, концептуальный SWOT-анализ.

Подэтап 2С. Формирование сводной Концепции

  - Формирование сводной Концепции:

    - Разработка вариантов сводной дорожной карты развития площадки Компании как многопрофильного порта (основные этапы и точки принятия решений) (не более трех вариантов);

    - Разработка вариантов сводной укрупненной финансово-экономической модели развития площадки Компании как многопрофильного порта, обеспечивающей:

      - Моделирование денежных потоков от реализации каждого из вариантов Сводной дорожной карты;

      - Моделирование денежных потоков в различных сценарных макроэкономических условиях (определенных и согласованных в п. 2.4.4.);

      - Моделирование различных вариантов финансирования (не более трех вариантов);

      - Моделирование применения государственных льгот, субсидий и иных преференций по вариантам (не более трех вариантов);

      - Анализ чувствительности проекта к основным влияющим факторам (не более пяти факторов);

      - Расчет показателей экономической эффективности полных инвестиционных затрат и собственного капитала (ROI, ROE, ROCE, IRR, NPV, PBP, DPBP).

    - Выбор и согласование с Компанией оптимального варианта сводной дорожной карты в качестве итоговой Концепции долгосрочного развития площадки Компании как многопрофильного порта, а также базовых сценарных условий его реализации (макроэкономических, условий по привлечению финансирования и применения государственной поддержки).

    - Разработка итогового документа «Концепция долгосрочного развития АО «Приморский завод» как многопрофильного порта» на основе выбранного оптимального варианта по результатам п. 2.5.3, в составе следующих разделов:

      - Характеристика текущего состояния площадки и текущие объемы деятельности;

      - Перечень приоритетных бизнес-направлений развития;

      - Разделы по каждому бизнес-направлению:

        - Характеристика перспективной рыночной ниши для Компании;

        - Основные характеристики предложения Компании;

        - Принципиальные технологические решения;

        - Дорожная карта развития бизнес-направления;

      - План привлечения государственной поддержки;

      - Сводная дорожная карта;

      - Сводные показатели CapEx, OpEx и экономической эффективности (в т.ч. разбивка по бизнес-направлениям, план финансирования);

      - Стратегические риски и возможности.

    - Согласование и утверждение итогового документа «Концепция долгосрочного развития АО «Приморский завод» как многопрофильного порта».

Результаты работ по этапу 2:

- Промежуточный отчет «Разработка Концепции развития площадки Компании как многопрофильного порта»;

- Сводная финансово-экономическая модель, включающая финансово-экономические модели по бизнес-направлениям «короткого списка»;

- Документ «Концепция долгосрочного развития АО «Приморский завод» как многопрофильного порта».

Этап 3. Разработка Единого бизнес-плана развития порта на базе АО «Приморский завод».

Подэтап 3А. Определение предпосылок бизнес-планирования.

  - Определение, совместно с Компанией, целевых банков (не более двух), обобщение их требований к бизнес-плану, формирование и согласование сводных требований к составу и содержанию Единого бизнес-плана;

  - Определение состава бизнес-направлений из итоговой версии Концепции, включаемых в Единый бизнес-план на текущем этапе привлечения финансирования;

Подэтап 3В. Разработка финансово-экономической модели

  - Разработка сводной детализированной финансово-экономической модели для бизнес-плана, включая также финансово-экономические модели по бизнес-направлениям;

Подэтап 3С. Разработка разделов бизнес-плана

  - Разработка разделов Единого бизнес-плана в соответствии с требованиями банков, включая, но не ограничиваясь, следующими разделами:

    - Резюме проекта (Executive Summary);

    - Общая информация о Компании. Характеристика площадки;

    - Характеристика текущего финансово-экономического состояния Компании;

    - Анализ и прогноз развития целевых рыночных сегментов. Основные положения стратегии маркетинга;

    - Сводная дорожная карта реализации проекта (развития площадки Компании как многопрофильного порта);

    - Программа развития производства по бизнес-направлениям. Целевые показатели развития. Прогноз объемов производства и доходов;

    - Основные технические решения по бизнес-направлениям;

    - План привлечения государственной поддержки проекта;

    - Методология и предпосылки финансово-экономической модели проекта;

    - Основные составляющие бизнес-плана:

- План инвестиционных затрат;

- План продаж;

- План операционных затрат;

- План финансирования проекта;

- Прогнозные финансовые отчеты;

- Оценка коммерческой, бюджетной и социальной эффективности проекта;

- Оценка финансовой устойчивости проекта;

- Анализ чувствительности проекта к основным условиям его реализации;

    - Основные технико-экономические показатели в разбивке по бизнес-направлениям;

    - Общий анализ рисков проекта.

Результаты работ по этапу:

- Документ «Единый бизнес-план развития порта на базе АО «Приморский завод»;

- Сводная детализированная финансово-экономическая модель для бизнес-плана, включающая также финансово-экономические модели по бизнес-направлениям.

В случае выявление в процессе работ по п. 2.2. по какому-либо направлению «стоп-факторов», т.е. фактов, ограничений или рисков, свидетельствующих об отсутствии или низкой вероятности коммерческой перспективности данного бизнес-направления для Компании, работы по данному направлению в рамках п. 2.2. могут быть, по согласованию с Компанией, прекращены без выполнения полного объема работ по пп. 2.2.1.-2.2.5, а данное бизнес-направление в таком случае будет исключено из дальнейшего анализа.

Исходная информация для анализа потребностей и предпочтений компаний-грузоотправителей и грузополучателей предоставляется Консультанту Компанией (либо Компания организует взаимодействие Консультанта с целевыми грузоотправителями/грузополучателями).

Не более трех сценариев, выбранных по согласованию с Компанией.